# 童话 Fairy Tale 功能清单

项目代号：童话（Fairy Tale）｜引擎：Godot 4.7（GL Compatibility）｜分辨率：1280×720｜更新日期：2026-08-28

# 一、项目概览

• 类型：2D 俯视角「搜打撤 + 经营」（规划中，当前处于垂直切片阶段）

• 语言：GDScript；入口场景：assets/scenes/main/mian.tscn（"mian" 为 main 的手误，已列入重命名计划）

• 当前完成度：一张地图 + 一个玩家 + 一种敌人 + 基础战斗循环 + 饥荒式背包 + 掉落与货币 + 数值表管线

# 二、操作方式

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| WASD / 方向键 | 四向移动 |
| F / 空格 / 鼠标左键 | 攻击（附近有掉落物时 F 优先拾取） |
| F（靠近掉落物时） | 拾取 |
| 鼠标左键（点击掉落物图标） | 直接拾取（44px 内，无需靠近） |
| 鼠标拖拽 / 右键 | 背包拖拽 / 快捷穿脱装备 |
| G | 调试：随机发放物品 |
| 右上角按钮 | 显示敌人侦测/攻击范围 |

# 三、已完成系统

## 1. 玩家（character_body_2d.gd）

• 四向移动，速度 300，四方向走路动画（无 idle 素材，待机复用走路动画）

• 近战攻击：60px 范围全体敌人，距离判定用碰撞体中心（已修正节点原点在头顶导致判不到的问题）

• 属性：HP 100 / 攻击 20 / 冷却 0.5s（硬编码，未接角色表）

• 装备加成已接入：武器加攻击、防具加防御（伤害最低 1）

• 受击红闪（Tween 防竞态）；死亡后弹出结束界面 + 暂停 + 可重新开始

## 2. 敌人（enemy.gd）

• 三态 AI：随机巡逻（撞墙自动换向）→ 侦测 150px 追击 → 45px 近战攻击

• 属性由敌人表驱动（enemy_id 从敌人表覆盖 hp/atk/攻击范围/侦测范围/掉落）

• 头顶血条（_draw 绘制）、受击红闪、死亡保护（hp≤0 忽略重复伤害）

• 死亡按掉落表掷点，原地 ±18px 随机散落生成掉落物

• 调试按钮可切换显示侦测/攻击范围圈

## 3. 背包与装备（inventory.gd 数据层 + inventory_ui.gd UI 层）

• 12 格背包 + 4 格装备栏（武器/头部/身体/饰品），数据层与 UI 层彻底分离

• 拖拽：移动/交换/堆叠合并；拖到装备格穿戴；右键快捷穿脱

• 物品悬浮提示：名称/描述/攻防加成/装备部位

• 货币系统：铜币不占背包格，独立计数（add_currency），EventBus.currency_changed 广播

• 背包格悬停高亮

## 4. 掉落系统（drop_table.gd + item_drop.gd）

• 3 种掷点类型：固定掉落 / 随机权重 / 随机次数范围（xlsx 表驱动）

• 地面掉落物：出场弹跳 + 上下漂浮动画

• 屏幕空间「F 拾取」按钮（CanvasLayer layer=100），跟随掉落物位置，永不被遮挡

• F 拾取判定用玩家碰撞中心；鼠标点击图标直接拾取

• 图标按纹理原尺寸缩放至 48px，参与 y_sort 遮挡

• 背包满时保留原地，0.8s 冷却后可重试拾取

• 分流规则：货币类进货币栏，道具/装备进背包

## 5. 数值表管线（tools/export_data.py）

• tools/data/*.xlsx（物品/敌人/掉落/角色 4 张表）→ 导出脚本 → game_data.gd + data.gd（autoload）

• 当前表内数据：12 个物品（1 货币 + 11 道具）、2 个敌人、3 条掉落规则、2 个角色

• 物品图标 12 张，地图贴图 16 张 + 道具贴图 18 张

## 6. 框架层（autoload 单例）

• EventBus：6 个全局信号（血量/死亡/拾取/货币/暂停/切场景），全部在用

• GameManager：统一注册输入动作（move、attack、interact、give_item），attack 含鼠标左键

• SceneManager：淡入淡出切场景（已就绪，尚未实际使用）

• Data：4 张数据表常量（ITEMS/ENEMIES/DROPS/PLAYERS）

## 7. UI / HUD

• 玩家血条（监听 player_health_changed）

• 敌人头顶血条

• 游戏结束遮罩 + 重新开始按钮（暂停状态可点击）

# 四、未完成 / 缺口

• 主菜单、暂停菜单、多场景流程（SceneManager 空转）

• 撤离系统、跨局数据（搜打撤的「撤」完全未做）

• 经营/建造/合成系统

• 存档

• 音效/音乐（完全空白）

• 地图边界碰撞、相机限制、多地图

• 玩家属性未接角色表（J-角色表已填但无人读取）

• 部分物品图标缺失（20004、20011 自动生成色块占位）

# 五、技术债速览

• 高：跨文件类型引用统一为 class_name；删除无引用的 test_items.gd；命名清理（mian→main、character_body_2d→player）

• 中：玩家属性接角色表；魔法数字入数据表（磁吸距离/血条尺寸/移速等）；清理 print_debug；清理过度 null 兜底

• 低：掉落表条目格式从「按长度猜」改为显式字段；攻击判定 O(n) 遍历改 Area2D；清理 .tscn 临时文件

来源：本清单由代码库审查整理生成。详细技术债见项目 docs/CONVENTIONS.md 附录 A；开发计划见 docs/DEVPLAN.md。